План стабилизации транспортного ЭДО
Что делать после 1 сентября и как проверить бесплатный «ЭПД Лайт»
БИЗНЕС ПОД МИКРОСКОПОМ
Актуально на 3 сентября 2026 года
	Контекст
С 1 сентября 2026 года обязательный режим уже действует. Цель на начало сентября — не «успеть подключиться», а обеспечить устойчивую сквозную перевозку и выбрать экономически подходящий контур. Бесплатный «ЭПД Лайт» снижает стоимость входа, но его нужно сравнивать с коммерческим оператором по реальным функциям и вашему процессу.


Этап 1. Сегодня — подтвердить применимость
собрать реальные схемы перевозок за последние 30–60 дней;
для каждой определить роль компании и обязательный документ;
отдельно проверить, где бумага допустима по нормативному основанию;
выделить 1–2 типовых маршрута для контрольного теста;
зафиксировать текущие сбои после 1 сентября.
Этап 2. Сравнить текущего оператора и «ЭПД Лайт»
подтвердить, что Оператор ЦРПТ присутствует в реестре ИС ЭПД;
проверить, закрывают ли ЭТрН и ЭПЛ ваш реальный сценарий;
проверить роуминг с ключевыми контрагентами;
сравнить не только тариф, но и интеграцию, автоматизацию, поддержку и SLA;
не считать планируемые мобильные функции и МЧД уже доступными без повторной проверки.
Этап 3. Подписи, роли и доступы
назначить подписантов по каждому этапу;
проверить действующие УКЭП и необходимые МЧД;
создать резервных сотрудников;
проверить доступы склада, логистики, водителя и приёмки;
проверить работу вне стандартного офисного времени.
Этап 4. Сквозной тест
настроить минимально необходимый рабочий способ: веб, XML или интеграцию;
синхронизировать справочники;
провести реальную перевозку от создания документа до закрытия;
проверить QR/визуализацию там, где они нужны;
протестировать приёмку и закрытие;
провести минимум один нештатный сценарий.
Этап 5. Решение по оператору
оставить «ЭПД Лайт», если базовый сценарий проходит без ручного спасения;
сохранить коммерческого оператора, если критичны интеграция, автоматизация, SLA или большой поток;
не мигрировать только ради нулевой цены сервиса;
зафиксировать контакты поддержки и внутреннюю первую линию;
обновить внутренний регламент и бюджет;
назначить дату повторной оценки после 2–4 недель эксплуатации.
3–7 сентября — гиперподдержка
ежедневно разбирать инциденты;
не откладывать проблемы роуминга и подписей;
контролировать время закрытия документов;
вести единый журнал ошибок;
каждый критичный сбой завершать корректирующим действием и повторным тестом.
8–30 сентября — стабилизация
расширять контрагентов только после стабильной работы базовых маршрутов;
автоматизировать ручные операции, если объём это оправдывает;
обновить SLA и внутренние инструкции;
считать фактические разовые и ежемесячные затраты, даже если сам сервис бесплатный;
проверить, какие ошибки повторяются;
обновить роли и МЧД после реального месяца работы.
Контрольный лист руководителя
	Вопрос
	Да/Нет

	Мы знаем, какие наши перевозки подпадают под обязательный ЭПД?
	

	Для каждой критичной схемы определён документ?
	

	Бумажные исключения подтверждены?
	

	Мы сравнили текущего оператора и «ЭПД Лайт» по нужным форматам, роумингу и функциям?
	

	Роуминг с ключевыми контрагентами работает?
	

	Есть основной и резервный подписант?
	

	МЧД оформлены?
	

	Есть успешный end-to-end тест?
	

	Склад и приёмка умеют работать?
	

	Есть регламент на сбой и замену ТС/водителя?
	

	Перевозки первых дней сентября предварительно проверены?
	



Обновление 03.09.2026: «ЭПД Лайт» — бесплатная ИС ЭПД Оператора ЦРПТ, встроенная в личный кабинет системы маркировки. Актуальные возможности и ограничения проверяйте по руководству: https://docs.crpt.ru/gismt/%D0%AD%D0%9F%D0%94_%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82/ и новости о запуске: https://www.crpt.ru/news/1/2309/




